## АДМИНИСТРАЦИЯ

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИМАНГУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

## ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

02.02.2016 с. Второе Имангулово №8-п

Об утверждении плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями государственного санитарно- эпидемиологического надзора

В связи с тем, что качество питьевой воды в селах Первое Имангулово и Второе Имангулово Октябрьского района не соответствует нормативам качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям (превышение нитратов, среднегодовая концентрация 191 мг/л и 95 мг/л при норме 45 мг/л), с целью приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями государственного санитарно- эпидемиологического надзора согласно приложению.

2. Рекомендовать ООО «Вода» провести работы согласно плану мероприятий.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования А.И.Габдуллина

Разослано: в дело, ООО «Вода», прокуратуре.

Приложение

к постановлению

администрации

муниципального образования

Имангуловский сельсовет

От 02.02.2016 № 8-п

ПЛАН

мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями государственного санитарно- эпидемиологического надзора

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки | Сумма затрат, руб. | Источники финансирования |
| 1 | Инженерно-геологические изыскания в селе Первое Имангулово | 2017 год | 100,0 | Местный бюджет |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации для бурения новой скважины в селе Первое Имангулово | 2018 год | 100,0 | Местный бюджет |
| 3 | Бурение скважин в селе Первое Имангулово | 2019 год | 200,0 | Местный бюджет |
| 4 | Инженерно-геологические изыскания в селе Второе Имангулово | 2020 год | 150,0 | Местный бюджет |
| 5 | Подготовка проектно-сметной документации для бурения новой скважины в селе Второе Имангулово | 2021 год | 150,0 | Местный бюджет |
| 6 | Бурение скважин в селе Второе Имангулово | 2022 год | 250,0 | Местный бюджет |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| С О Г Л А С О В А Н О  Начальник ЦТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М.Мозгов  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю  Директор ООО «Вода»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Ф.Габдуллин  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 |

ПЛАН

мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями государственного санитарно- эпидемиологического надзора с селах Перове Имангулово и Второе Имангулово Октябрьского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки | Сумма затрат, руб. | Источники финансирования |
| 1 | Инженерно-геологические изыскания в селе Первое Имангулово | 2017 год | 100,0 | Местный бюджет |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации для бурения новой скважины в селе Первое Имангулово | 2018 год | 100,0 | Местный бюджет |
| 3 | Бурение скважин в селе Первое Имангулово | 2019 год | 200,0 | Местный бюджет |
| 4 | Инженерно-геологические изыскания в селе Второе Имангулово | 2020 год | 150,0 | Местный бюджет |
| 5 | Подготовка проектно-сметной документации для бурения новой скважины в селе Второе Имангулово | 2021 год | 150,0 | Местный бюджет |
| 6 | Бурение скважин в селе Второе Имангулово | 2022 год | 250,0 | Местный бюджет |