АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИМАНГУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.02.2026		      с.  Второе Имангулово                              №12-п

О внесении изменений в постановление №63-п от 11.07.2025 «Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации МО Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области на 2026–2030 годы».

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", постановлениями Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 г. № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования Имангуловский   сельсовет ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения  в постановление №63-п от 11.07.2025 «Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации МО Имангуловский   сельсовет  Октябрьского  района Оренбургской области на 2026–2030 годы».

  - Приложение к постановление администрации  №63-п от 11.07.2025  «Об утверждении  муниципальной  программы «Энергосбережение  и повышение  энергетической эффективности на  территории  администрации МО Имангуловский сельсовет на 2021-2025 годы»» изложить в новой редакции, согласно приложению

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль  за исполнением  данного постановления  оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального  образования                                           А.А.Исанчурин

Разослано: прокурору

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

муниципального образования

Имангуловский   сельсовет

Октябрьского  района Оренбургской области

от 20.02.2026 №12-п

Программа

Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в

муниципальном образовании Имангуловский   сельсовет

Октябрьского  района Оренбургской области

на 2026-2030 годы

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области на 2026-2030 годы» |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК И ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ | Администрация муниципального образования Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области |
| ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ | -Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; -Федеральный закон от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" -Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.202г. №161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации - Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2009 № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; |
| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. - снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов; - снижение потерь энергоресурсов; - улучшение экологической ситуации; |
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - повышение эффективности системы электроснабжения; - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам. |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 2026 – 2030 годы муниципальная программа реализуется в один этап |
| ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ | Администрация муниципального образования Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области |
| ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИ Я ПРОГРАММЫ | - источник финансирования Программы – бюджет муниципального образования Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области Общий объем финансирования программы составляет по годам: В 2026 году – 215,15 тыс. рублей; В 2027 году - 90,90 тыс. рублей; В 2028 году - 50,0 тыс. рублей В 2029 году - 50,0 тыс. рублей В 2030 году - 50,0 тыс. рублей Общий объём финансирования мероприятий Программы является ориентировочным, предполагающим последующую корректировку в соответствии с изменением цен на изделия, материалы и услуги. |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | Реализация Программы позволит к концу 2028 года: - снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет; - обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов; - снижение удельных показателей энергопотребления; - наличие актов энергетических обследований и энергетических паспортов; - обеспечить экономию электрической, тепловой (топливо) энергии; - проведение реконструкции уличного освещения позволит снизить затраты на техническое обслуживание на 15-20 % и снижение затрат на оплату потребляемой электроэнергии на 20-25 %; |

# 1. Содержание проблемы

Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2028 года предусматривает, что 80% прироста промышленного производства должно быть обеспечено за счет энергосбережения и структурной перестройки экономики страны в направлении повышения энергетической эффективности.

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе поселения является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования ТЭР, при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых  ресурсов.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление ТЭР и воды за счет внедрения предлагаемых данной программой решений и мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования поселения.

Реализация политики энергосбережения на территории муниципального образования  Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области, основанной на принципах эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля над их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств местного бюджета.

Учитывая, что в настоящее время большую часть всех видов энергоресурсов потребляет население, энергосбережение приобретает все более ярко выраженную социальную окраску.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- проведение энергетических обследований;

- приборный учет энергетических ресурсов;

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом являются:

- комплексный подход к решению задачи энергосбережения и координация действий по ее решению;

- распределение полномочий и ответственности исполнителей мероприятий Программы;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы;

- целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий.

Основным риском, связанным с реализацией Программы, является следующий фактор:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития  муниципального образования  Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области.

  - Факторы, влияющие на процессы энергосбережения в сельском поселении

Энергосбережение - комплекс мер или действий, предпринимаемых  для обеспечения более  эффективного использования  ресурсов.

Факторы, стимулирующие процессы энергосбережения:

- рост стоимости энергоресурсов;

- повышение качества и количества приборов учета энергоресурсов, автоматизация процессов энергопотребления;

- повышение качества эксплуатации жилищного фонда.

Цель энергосбережения - это повышение энергоэффективности во всех отраслях на территории муниципального образования  Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области.

Задача Администрации муниципального образования  Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области - определить, какими мерами необходимо осуществить повышение энергоэффективности.

  - Основные направления энергосбережения

Поведенческое энергосбережение.

Это укоренение у населения привычки к минимизации использования энергии, когда она им не нужна. Необходимо осознание положения, что энергосбережение – экономически выгодно. Достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением энергосбережению.

- Энергосбережение в зданиях и сооружениях, улучшение их конструкций. Большая часть этих мер актуальна в части тепловой энергии, а также в экономии электроэнергии, используемой для термических целей и на освещение.

- Создание системы контроля потребления энергоресурсов.

На сегодняшний день сложились все предпосылки для организации надежной и экономичной системы  учета энергии. При этом целью установки счетчиков является не только экономия от разницы реальной и договорной величины энергетической нагрузки, но и налаживание приборного учета энергии для создания системы контроля потребления энергоресурсов на конкретном объекте.

В основу такой системы контроля должен быть положен документ, регистрирующий энергоэффективность объекта — энергетический паспорт. Главной мотивацией при введении энергетических паспортов на территории муниципального образования  Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области должно стать наведение порядка в системе  потребления энергоресурсов. Что приведет к оптимизации контроля тарифов на услуги энергоснабжающих организаций за счет получения достоверной информации.

  - Муниципальные закупки

- отказ от закупок товаров для муниципальных нужд, имеющих низкую энергоэффективность;

  - Энергосбережение в жилых домах

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде:

    - сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в жилищном фонде (в том числе при установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов);

    - обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

  - Система коммунальной инфраструктуры

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Имангуловский сельсовет  Октябрьского района Оренбургской области включают в себя:

    - мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию  права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

    - мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению  источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

# 2. Цели Программы

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов;

- снижение потерь энергоресурсов;

- улучшение экологической ситуации.

3. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- повышение эффективности системы теплоснабжения;

- повышение эффективности системы электроснабжения;

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных целевых программ.

4. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2026-2030 годы.

# 5.  Мероприятия  по  реализации Программы

Перечень основных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработан в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" утвержден примерный перечень мероприятий

Важная роль для успешной реализации энергосберегающих мероприятий отводится пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

| № п/п | Наименование мероприятий Программы | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации; | 2026- 2030 гг. | Администрация муниципального образования Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области |
| 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; | 2026- 2030 гг. | Администрация муниципального образования Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства; | 2026- 2030 гг. | Администрация муниципального образования Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области |
| 4 | Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций; | 2026- 2030 гг. | Администрация муниципального образования Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области |
| 5 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества; | 2026- 2030 гг. | Администрация муниципального образования Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области |
| 6 | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации; | 2026- 2030 гг. | Администрация муниципального образования Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области |
| 7 | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов; | 2026- 2030 гг. | Администрация муниципального образования Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области |
| 8 | Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии; | 2026- 2030 гг. | Администрация муниципального образования Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области |
| 9 | Энергосбережение в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения; | 2026- 2030 гг. | Администрация муниципального образования Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области |

6. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является  Администрация муниципального образования  Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области.

Исполнителем Программы является  Администрация муниципального образования  Имангуловский  сельсовет  Октябрьского  района Оренбургской области.

Заказчик контролирует своевременность и качество выполнения мероприятий, вносит предложения по внесению изменений, приостановлению или прекращению действия Программы.

# 7. Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования Программы являются средства бюджета администрации муниципального образования Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области.

Общий объем финансирования программы составляет по годам:

В 2026 году – 215,15 тыс. рублей;

В 2027 году  - 90,90 тыс. рублей;

В 2028 году  - 50,0 тыс. рублей

В 2029 году - 50,0 тыс. рублей

В 2030 году  - 50,0 тыс. рублей

Общий объём финансирования мероприятий Программы является ориентировочным, предполагающим последующую корректировку в соответствии с изменением цен на изделия, материалы и услуги.

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы определяются при формировании бюджета муниципального образования  Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области на очередной финансовый год и плановый период.

# 8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в органе местного самоуправления:  энергетических паспортов;  топливно-энергетических балансов;  актов энергетических обследований;

- установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и муниципальными образованиями в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения муниципального образования  Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение затрат на тепло-энергоресурсы. Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования благодаря переходу на менее энергоемкое оборудование. Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям. Обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. Улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории.

9. Ожидаемые конечные результаты от реализации программных мероприятий.

В результате реализации Программы должно быть обеспечено:

- проведены мероприятия по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения;

- проведены энергетические обследования как основы определения уровня использования электроэнергии, ведение энергетических паспортов;

- обеспечен учет всего объема потребляемых энергетических ресурсов за счет оснащения организаций современными техническими средствами учета потребления топливно-энергетических ресурсов.

- экономия электрической, тепловой (топливо), газовой (отопление газом) энергии;

- снижены расходы местного бюджета на оплату электрической, тепловой (топливо) энергии и газа;

- полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;

- переход на приборный учет при расчетах населения;

Оценка эффективности Программы осуществляется исходя из отношения показателей целей  Программы к показателям  непосредственных результатов реализации программных мероприятий.